## Slide 1
Y
Y
Y
Y
年
M
M
月
薄云咨询 · IPD项目管理工具包
变革项目阶段决策评审
Charter 材料包
项目任务书 · 工作任务说明书 · 利益关系人 · 资源计划 · ROI分析
Charter | DCP评审 | 项目任务书 | IPD | 阶段决策
Notes: 封面页。使用说明：请将标题中的项目名称替换为实际项目名称，日期填写实际启动日期。本模板基于华为IPD Charter材料包标准，结合薄云咨询管理咨询实践进行优化。

## Slide 2
内容目录 | Contents
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Notes: 目录页。本Charter材料包共14个核心章节，覆盖DCP评审所需的全部关键信息。建议在开工会前完成所有章节内容填写，确保IPMT评审委员能够基于完整信息做出Go/No-Go决策。

## Slide 3
模块一
MODULE 01
项目概要
SOW — Statement of Work
描述项目应该始终专注的业务问题和/或客户需求，为团队提供清晰的项目方向
Notes: 章节一开场，约2分钟。话术：「项目概要是Charter的核心——它回答三个基本问题：我们为什么做这个项目？我们要做什么？怎么做？这三个问题如果在立项时说不清楚，项目执行中必然会出现方向偏差。」过渡语：「我们来填写项目概要。」

## Slide 4
项目概要（SOW）
第1章 项目概要
📋 项目基本信息
项目名称：
项目经理：
项目群执行赞助人：
项目启动日期：
计划完成日期：
🎯 项目目标与范围
业务目标：
（描述项目要解决的业务问题和客户需求）
项目范围：
（明确项目边界，包括在范围内和范围外的内容）
执行策略：
（简述实现目标的主要途径）
Notes: 项目概要页。填写要点：①业务目标要从客户/市场需求出发，而不是从技术或产品角度出发；②范围要明确"做什么"和"不做什么"，防止范围蔓延；③执行策略要体现与竞争方案的差异化。此页信息是IPMT评审决策的首要依据。

## Slide 5
模块二
MODULE 02
工作任务说明书 — 约束条件
Constraints — 识别约束并管理边界
明确约束条件，帮助团队在有限条件下做出最优决策
Notes: 章节二，约1分钟。话术：「约束条件是项目执行的边界墙。在这堵墙内，团队有充分的创意空间；越过边界，就会面临重大风险。明确约束比明确目标更重要，因为它决定了'不能做什么'。」

## Slide 6
工作任务说明书 — 约束条件
第2章 约束条件
哪些约束条件是硬性边界（不可突破）？哪些是软性限制（可协商）？
1
预算约束
总预算上限：___万元。分阶段预算：概念阶段___万，计划阶段___万，开发阶段___万。超预算需提交变更申请
2
进度约束
计划上市/完成时间：____年__月__日。关键里程碑不可延期，如需调整须经IPMT批准
3
技术与架构约束
必须遵循的技术标准、架构规范或平台要求（如适用）。兼容性要求、性能指标下限等
4
法规与合规约束
适用的法律法规、行业标准、客户合同条款。认证要求（如ISO/CE/3C等）及取证时间节点
Notes: 约束条件是Charter中最容易被忽视但最重要的部分。填写提示：约束条件要尽量量化（如"不超过500万"而不是"预算有限"），避免模糊描述。每个约束都应注明"来源"（谁定的）和"级别"（能否变更）。

## Slide 7
工作任务说明书 — 其它说明
第3章 其它说明
📂 继承信息
与本项目相关的前序工作：
· 选型阶段完成的机会分析
· 相关历史项目经验
· 可复用的技术资产或平台
· 已有客户承诺或合同条款
📌 总体指导方针
投资组合相关信息：
· 本项目在产品线整体规划中的定位
· 竞争分析结论与应对策略
· 与其他在研项目的协同或竞争关系
· 高层战略指令相关要求
Notes: 其它说明页是Charter中的"背景信息"区。填写提示：继承信息要说明"站在哪些巨人肩膀上"，避免重复造轮子；总体指导方针要体现项目与公司战略的链接，确保IPMT能判断该项目的战略价值。

## Slide 8
模块四
MODULE 04
接受标准
Acceptance Criteria — 定义"完成"的标准
接受标准是项目质量的底线——没有清晰的接受标准，就没有明确的完工定义
Notes: 章节四，约1分钟。话术：「接受标准回答一个关键问题：什么叫做完成了？很多项目的争议和返工，根源在于'完成'的定义不清楚。接受标准要在项目开始前就谈清楚，而不是到交付时再争论。」

## Slide 9
接受标准
第4章 接受标准
接受维度 | 具体标准描述 | 验证方式 | 责任人
需求满足度 | 列出必须满足的客户/市场需求清单，逐项验证 | 需求评审会 | 产品经理
交付件完整性 | 所有计划交付件均已交付并通过评审 | 交付件清单核查 | 项目经理
质量指标 | 关键质量指标（如缺陷率、性能指标）达到规定标准 | 测试报告 | 测试负责人
评审通过 | DCP各阶段评审全部获得IPMT批准（Go） | 评审决议 | IPMT主席
所有接受标准必须在项目启动时经IPMT确认，成为项目完工的客观依据
Notes: 接受标准页。填写要点：①标准必须可量化、可验证，避免"客户满意"这类主观表述；②每个标准都要有验证方式和验证时间；③关键接受标准需要经过客户/赞助人确认签字。此页内容直接影响项目验收和回款。

## Slide 10
模块五
MODULE 05
项目利益关系人
Stakeholders — 识别、分析、管理
利益关系人管理的核心：不同的人关注不同的事，满足关键人的核心诉求
Notes: 章节五，约1分钟。话术：「项目的成败往往不是技术问题，而是人的问题。识别清楚谁是利益关系人，他们关注什么，他们的影响力如何，是项目成功的关键前提。」

## Slide 11
项目利益关系人
第5章 利益关系人
姓名 | 职位/角色 | 关注点 | 影响力 | 管理策略
 | 执行赞助人 | 项目战略价值、投资回报 | 高 | 定期高层汇报，重大决策前提前沟通
 | 业务负责人 | 业务目标达成、交付时间 | 高 | 周期性进展同步，需求变更及时确认
 | 技术负责人 | 技术方案可行性、技术风险 | 中 | 技术方案评审，风险预警及时传达
 | 客户代表 | 功能满足度、使用体验 | 中 | 需求确认，UAT测试参与
 | 财务负责人 | 预算合规、ROI实现 | 中 | 预算执行报告，成本偏差分析
利益关系人名单应在项目启动后1周内完成，并随项目进展动态更新
Notes: 利益关系人页。分析方法：用影响力×关注度矩阵对利益关系人分级管理。高影响力+高关注度→密切管理（Key stakeholders）；高影响力+低关注度→保持满意；低影响力+高关注度→及时告知；低影响力+低关注度→例行监控。

## Slide 12
模块六
MODULE 06
项目组织与团队
Organization — 明确角色，落实责任
项目组织不是组织架构图，而是责任分配系统
Notes: 章节六，约1分钟。话术：「项目团队的核心问题不是人够不够，而是责任清不清。谁负责什么、谁有权决策什么，这些在项目开始就要说清楚，否则遇到问题就会互相推诿。」

## Slide 13
项目组织与团队
第6章 项目组织
序号 | 姓名 | 工号 | 角色 | 来源部门 | 任职资格等级 | 相关经验(年) | 备注
1 |  |  | PDT Leader/项目经理 |  |  |  | 
2 |  |  | 产品经理 |  |  |  | 
3 |  |  | 系统工程师 |  |  |  | 
4 |  |  | 研发工程师 |  |  |  | 
5 |  |  | 测试工程师 |  |  |  | 
6 |  |  | 市场/销售代表 |  |  |  | 
7 |  |  | 供应链代表 |  |  |  | 
8 |  |  | 财务代表 |  |  |  | 
注：相关业务经验包括入职前的业务经验。团队组建后须明确RACI矩阵，落实每个关键任务的责任人
Notes: 项目团队页。PDT（Product Development Team）是IPD中跨功能的产品开发团队。填写提示：①PDT Leader需要有足够的授权，能调动跨部门资源；②核心成员需要评估其任职资格是否与承担的工作匹配；③来源部门的主管需要确认人员投入比例。

## Slide 14
项目/子项目交付件
第7章 交付件
每个交付件是否有明确的质量标准和验收人？
交付件名称 | 交付阶段 | 质量标准 | 交付对象 | 计划交付日期
需求规格说明书 | 概念阶段 | 通过需求评审 | IPMT | ____-__-__
技术方案书 | 计划阶段 | 通过技术评审 | IPMT/研发 | ____-__-__
原型/Demo | 开发阶段 | 达到Demo验收标准 | 客户/业务 | ____-__-__
测试报告 | 验证阶段 | 满足质量门禁指标 | IPMT | ____-__-__
上市发布包 | 发布阶段 | 通过发布评审 | 销售/客服 | ____-__-__
交付件清单需与里程碑计划对齐，确保每个DCP评审点前完成对应交付件的准备
Notes: 交付件页。填写要点：①交付件要与DCP阶段评审节点对齐；②每个交付件需要有明确的"接收方"，而不只是"提交给"；③质量标准要具体可验证。常见错误：把"输出物"当成"交付件"，如代码不是交付件，但测试通过的可部署包是交付件。

## Slide 15
沟通和培训计划
第8章 沟通培训
📢 沟通计划
沟通对象：___
沟通内容：项目进展、风险、决策需求
沟通频率：周报（每周一）/ 月度汇报（每月末）
沟通方式：邮件/会议/平台
责任人：项目经理
特殊沟通场景：
· 重大风险：立即上报赞助人
· 范围变更：IPMT专项会议
🎓 培训计划
是否需要培训：☐ 是 ☐ 否
如需培训：
培训对象：___
培训内容：___（新流程/新工具/新产品等）
培训形式：☐ 课堂 ☐ 在线 ☐ OJT
培训时间：___
培训评估方式：___
培训负责人：___
Notes: 沟通和培训计划页。重要提示：沟通计划要区分两类信息——①常规进展沟通（例行）②决策需求沟通（按需）。培训计划要评估：哪些角色需要培训，培训完成是项目启动的前提条件还是可以并行推进。

## Slide 16
模块九
MODULE 09
资源需求
Resources — 人力、预算、设备的全面规划
资源需求要基于WBS分解，而不是拍脑袋估算
Notes: 章节九，约1分钟。话术：「资源规划的常见问题是'资源不够但说不清楚缺什么'。正确的做法是先分解工作（WBS），再匹配资源，最后识别缺口。这样才能有理有据地向高层申请资源。」

## Slide 17
资源需求
第9章 资源需求
姓名 | 角色 | 投入比例 | 来源 | 阶段
 | 项目经理 | 100% | 内部调配 | 全程
 | 产品经理 | 50% | 内部调配 | 概念-计划
 | 研发工程师×N | 100%×N | 内部/外包 | 开发-验证
 | 测试工程师 | 100% | 内部调配 | 验证
 | 外部顾问 | 按需 | 外部采购 | 概念
总人力投入：___人月。外部采购：___万元（设备/软件/服务）。合计资源预算：___万元
Notes: 资源需求页。填写提示：①投入比例要基于实际工作量评估，不能写100%但实际只投入20%；②外部资源（顾问/外包/设备）要提前启动采购流程；③资源缺口要在Charter中明确提出，由IPMT协调解决。

## Slide 18
模块十
MODULE 10
ROI分析
Return on Investment — 项目的商业价值论证
ROI不只是数字游戏，而是对投资回报逻辑的清晰表达
Notes: 章节十，约2分钟。话术：「ROI分析是IPMT做投资决策的核心依据。好的ROI分析不只是说'能赚多少钱'，而是说清楚：为什么这个项目值得投资？投资回报的逻辑是什么？基于什么假设？」

## Slide 19
ROI分析
第10章 ROI分析
💰 有形收益（可量化）
直接收入增加：
· 新产品/服务预计年收入：___万元
· 市场份额提升：___%
成本节约：
· 运营效率提升节约：___万元/年
· 人力成本减少：___万元/年
投资回收期：___年
预计IRR：___%
🌟 无形收益（战略价值）
战略管理价值：
· 支持公司战略目标：___
· 强化竞争优势：___
运营管理价值：
· 提升运营效率：___
· 改善决策质量：___
品牌与声誉价值：
· 客户满意度提升：___
· 市场影响力增强：___
Notes: ROI分析页。填写提示：①有形收益要保守估计，无形收益要定性描述；②ROI计算要说明假设条件（如市场规模、转化率等）；③需要财务BP参与建立财务模型。华为IPD的ROI是DCP评审的核心判断依据，要有充分的数据支撑。

## Slide 20
关键成功因素
第11章 关键成功因素
这些关键成功因素是否可监控、可测量？
1
高层支持与授权
执行赞助人保持持续关注，在关键决策点提供明确指向。监控指标：高层参与度、决策响应时间
2
跨部门协作效率
铁三角（客户经理/解决方案经理/交付经理）高效协同。监控指标：跨部门会议决议执行率
3
需求稳定性
核心需求在计划阶段锁定，变更通过正式流程管控。监控指标：需求变更率（目标<15%）
4
资源到位及时性
关键资源在需要时按时到位，不因资源缺口阻塞进度。监控指标：资源到位率
Notes: 关键成功因素页。填写提示：①CSF要聚焦在"这个项目特有的"成功要素，而不是通用的项目管理原则；②每个CSF都要有对应的监控指标和负责人；③CSF不能超过5-7个，太多等于没有重点。

## Slide 21
模块12
MODULE 12
关键依赖、风险及规避措施
Dependencies & Risks — 提前看见，主动应对
风险管理的本质：把将来可能发生的问题，变成现在可以管理的事项
Notes: 章节十二，约2分钟。话术：「风险不是坏事，未被识别的风险才是坏事。好的风险管理不是把风险从报告里删掉，而是识别它、量化它、管理它。IPMT需要看到真实的风险，才能做出正确的资源配置决策。」

## Slide 22
关键依赖与项目风险
第12章 依赖与风险
风险描述 | 发生可能性 | 影响程度 | 综合评级 | 应对措施 | 负责人
关键技术难题未解决 | 中 | 高 | 高 | 提前立技术预研项目 | 
核心团队成员流失 | 低 | 高 | 中 | 知识转移+人才梯队培养 | 
市场需求变化 | 中 | 高 | 高 | 缩短迭代周期，MVP验证 | 
供应商/合作伙伴延期 | 中 | 中 | 中 | 双供应商策略，提前预警 | 
预算超支 | 低 | 中 | 低 | 月度预算审查，止损机制 | 
风险等级说明：高=需立即制定应对计划；中=需监控并准备应急预案；低=定期复查
Notes: 风险与依赖页。填写提示：①可能性和影响程度用高/中/低量化，综合评级=可能性×影响；②高风险项必须有具体的规避措施和负责人；③依赖关系单独列出，明确依赖方是谁、依赖什么、依赖的时间节点。

## Slide 23
关键里程碑
第13章 关键里程碑
每个里程碑是否有明确的Go/No-Go判断标准？
里程碑名称 | 对应DCP阶段 | 计划日期 | 关键交付件 | 评审标准 | 状态
DCP0：立项评审 | 概念阶段前 | ____-__-__ | Charter材料包 | 四维度完整输入 | ⬜ 待执行
DCP1：计划完成评审 | 计划阶段末 | ____-__-__ | 项目计划书 | 计划可行+资源到位 | ⬜ 待执行
DCP2：开发完成评审 | 开发阶段末 | ____-__-__ | 技术方案+原型 | 技术方案通过评审 | ⬜ 待执行
DCP3：验证完成评审 | 验证阶段末 | ____-__-__ | 测试报告 | 质量门禁全部通过 | ⬜ 待执行
DCP4：上市发布评审 | 发布阶段末 | ____-__-__ | 上市包+培训材料 | 发布就绪度100% | ⬜ 待执行
DCP评审原则：材料不齐不上会；No-Go是正常决策选项，不是失败
Notes: 关键里程碑页。IPD的5个DCP节点对应产品从立项到上市的全生命周期。填写提示：①日期要基于资源和工作量反推，不能倒推计划；②每个DCP的"评审标准"是Go/No-Go的判断依据；③如果计划日期不现实，在Charter阶段就要提出来讨论，而不是执行时再延期。

## Slide 24
建议和后续步骤
第14章 建议与行动
01
IPMT审议Charter
IPMT基于Charter材料包做出Go/No-Go决策，条件通过需明确完成时限
02
组建PDT团队
确认核心团队成员，召开PDT开工会。明确角色职责、工作方式、沟通机制。预计时间：IPMT批准后1周内
03
细化项目计划
基于Charter中的里程碑，制定详细的WBS分解和甘特图。识别关键路径，锁定资源。预计时间：开工后2周内
04
建立管理机制
建立项目例会、风险管理、变更管理等常规机制。明确报告频率和上报路径。预计时间：开工后1周内
05
开工会暨DCP0评审
召开项目开工会，完成DCP0正式评审，获得IPMT书面批准，启动项目概念阶段工作
后续行动的核心：快速把Charter转化为可执行的项目计划，避免"计划停留在文件里"
Notes: 建议和后续步骤页。话术：「Charter审议通过后，最重要的事是在72小时内把第一步行动落地。每延迟一天，项目启动的动能就减少一分。」重要提示：本页的5个步骤要在Charter评审时同步确认责任人和时间节点。

## Slide 25
“
Charter不是文档，是承诺——对投资人承诺价值，对团队承诺方向，对客户承诺交付。Charter材料包越扎实，项目执行越顺畅
— 薄云咨询 · IPD项目管理最佳实践
Notes: 金句页。可以在Charter评审会结束时展示，作为对团队的激励和共识确认。

## Slide 26
用好Charter，让每个项目都从正确的起点出发
薄云咨询 · IPD项目管理工具包 · Charter材料包模板 v1.0
2026年3月
www.szbring.com
Notes: 封底。模板使用说明：本模板可根据项目实际情况调整章节顺序和内容深度。轻量项目可合并部分章节；大型项目可在每章下增加子页。如有定制化需求，请联系薄云咨询顾问团队。